ПЛАН на 2016год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме ул. В.Каменского 3

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | м | 150 | 37,50 | при наличие денежных средств |
| 2 | Ремонт подъездов п.3,4 | шт | 2 | 370,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Ремонт кровли (капитальный ремонт) | м2 |  | 30,00 | при наличие денежных средств |
| 4 | Ремонт отмостки с ликвидацией провала | м2 | 30 | 30,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по конструктивным элементам |  |  | 467,50 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Устройство ограждений газонов | м | 80 | 48,00 | при наличие денежных средств |
| 2 | Механическая уборка придомовой территории | т.руб |  | 15,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Вывоз снега с придомовой территории | т.руб |  | 22,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по благоустройству |  |  | 85,00 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к зиме (ремонт 6 узлов управления ) | т.руб |  | 30,00 | при наличие денежных средств |
| 2 | Чяастичная смена стояков канализации д-110 мм и д-50 мм | м | 100 | 50,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Смена ливневой канализации п.1,6 | м | 100 | 100,00 | при наличие денежных средств |
| 4 | Непредвиденные работы (аварийного характера.) | т.руб |  | 180,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по инженерному оборудованию |  |  | 360,00 |  |
| 1 | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 32,064 |  |
|  | итого по дому |  |  | 944,564 |  |