ПЛАН на 2017год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме ул. Подлесная 23/2

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Утепление чердака кв.33 | м | 60 | 60,00 |  |
| 2 | Частичный ремонт межпанельных швов | т.руб |  | 10,00 |  |
| 3 | Смена тамбурных дверей | шт | 2 | 84,00 |  |
| 4 | Установка светильников в МОП | т.руб |  | 50,00 |  |
|  | итого по конструктивным элементам: |  |  | 204,00 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к зиме | т.руб |  | 5,00 |  |
| 2 | Ремонт лифтового оборудования | т.руб |  | 20,00 | При наличии денежных средств |
| 3 | Установка видеокамер | т.руб |  | 8,00 | При наличии денежных средств |
|  | итого по инженерному оборудованию: |  |  | 33,00 |  |
| 1 | Механическая уборка территории | т.руб |  | 5,00 |  |
| 2 | Услуги коммерческого учета | т.руб |  | 14,79 |  |
| 3 | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 9,27 |  |
|  | Непредвиденные расходы | т.руб |  | 10,00 |  |
|  | итого: |  |  | 275,06 |  |

Инженер 						Воронкова Е.В.